TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE OBRA

Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. Nº 5099 “Ricardo Palma” – Callao

1.-	OBJETIVO

El servicio comprenderá la Supervisión para la ejecución de Obra de: Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. Nº 5099 “Ricardo Palma” – Callao

- UBICACIÓN

Se encuentra ubicada en Pasaje José Olaya S/N – Urb. Jorge Chavez -1era. Etapa, próximo a la intersección de las calles José Olaya, Ramón Castilla, siendo el acceso principal a la zona por la Av. Tomas Valle, en la Provincia Constitucional del Callao.

3.- 	MARCO LEGAL

- Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

- Ley Nº 28927 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007.

- Ley Nº 28979, que autoriza Crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007 para la continuidad de inversiones y dicta otras disposiciones.

- Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.

- Ley Nº 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

- Ley Nº 27902 – Ley Que Modifica La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Nº 27867

- Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica.

- Decreto Supremo Nº 157-2002-EF - Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica.

- D.S. Nº 083-2004-PCM - Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- D.S. Nº 084 -2004-PCM - Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

- Directiva Nº 004-2002-EF/68.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica, Aprobada por Resolución Directoral Nº 012-2002-EF/68.01

- Directiva Nº 004-2003-Ef./68.01 – Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por Resolución Directoral Nº 007-2003-EF/68.01.

- Resolución Ministerial Nº 372-2004-EF-15, que aprueba delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversión Publica.

4.-	CON RELACIÓN A LA EJECUCION DE LA OBRA

La obra motivo de la presente Supervisión tiene igual denominación La ejecución de obra se contratará bajo la modalidad de Suma Alzada, con el postor que obtenga la Buena Pro en el Proceso de Selección, que para tal efecto ha convocado la Entidad.

A fin de que los postores tengan una idea clara de la ejecución de la obra, se adjunta al presente las Memorias Descriptivas por especialidades del Expediente Técnico de la obra.

5.-	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El Valor Referencial del Servicio de Supervisión de Obra se ha estimado en S/ 119,837.46 (Ciento Diecinueve Mil Ochocientos Treinta y Siete con 46/100 Nuevos Soles) incluido los Impuestos de Ley, y los precios están referidos al mes de Julio del 2007.

6.-	PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El plazo de prestación del servicio será a partir del día siguiente de la fecha en que la Región Callao mediante Acta haga entrega del Terreno al Contratista de la Obra, cuya Supervisión es materia de los presentes Términos de Referencia, el Supervisor será responsable hasta la Recepción de la obra sin observaciones por parte del Contratista, acreditado con la suscripción del Acta final de Recepción de Obra.

De manera referencia se ha estimado en ciento cincuenta (150) días naturales.

La propuesta del Supervisor se sujetará a lo establecido en las Bases del proceso de selección, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento y será a la fecha del Valor Referencial del presente Servicio.

7.- 	ALCANCES DEL SERVICIO

- Corresponde a la Supervisión controlar permanentemente el proceso de ejecución de la obra, debiendo para ello el Supervisor suministrar totalmente los servicios de Ingeniería y Auxiliares.

- Estos servicios comprenderán todo lo relacionado con la Supervisión, control técnico directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las Empresas Consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes, tales como el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 083 y 084-2004-PCM, Reglamento Nacional de Construcciones y las Bases del proceso de selección.

- El Consultor para el servicio de Supervisión de esta obra se obliga a:

- Revisar el Expediente Técnico y contrastarlos con el terreno, presentando un primer informe preliminar sobre los resultados y las acciones que se llevarán a cabo hasta 10 días naturales posteriores a la entrega del terreno.

- La fiscalización integral, inspección y control de las obras, verificando constante y oportunamente con los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentación que conforma el Expediente Técnico de Obra.

- Verificar que se cumpla con los Reglamentos vigentes, e igualmente velar para que la calidad de los materiales se ciñan a las Especificaciones Técnicas.

- Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal obrero, maquinarias, equipos y todos los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance y correcta ejecución de la obra, en concordancia con el plazo de ejecución de la obra.

- Efectuar pruebas de control de calidad de mecánica de suelos, de concreto y todas las que sean necesarias para certificar la calidad de los trabajos y el estricto cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico de Obra.

- Efectuar e interpretar los ensayos de laboratorio determinados en el Expediente Técnico de Obra, acorde con las Especificaciones Técnicas y la normatividad técnica vigente.

- Ejecutar el control físico, económico y contable de la obra, efectuando detallada y oportunamente la medición y valoración de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas de cómputo.

- Brindar a la Entidad el asesoramiento técnico y servicios profesionales especializados a las consultas presentadas y cuando las condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la misma.

- Mantener la estadística general de la obra, preparar y presentar los informes mensuales y especiales de obra, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos, económicos de la obra. Debiendo hacer la interpretación literal mediante informe de los resultados de ensayos y controles realizados durante la ejecución de los trabajos por parte del Contratista.

- Verificar y aprobar los trazos, niveles topográficos y levantamientos en general que sean necesarios para la construcción de la obra, consignando estos hechos en el Cuaderno de Obra respectivo.

- Elaborar los metrados y efectuar la valorización de avance de obra conjuntamente con el Residente, incluyendo reajustes y eventuales adicionales o trabajos complementarios, de conformidad con el TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 083 y 084-2004-PCM.

- Exigir al Contratista el estricto cumplimiento de los Cronogramas de Ejecución de obra.

- Informar mensualmente sobre los aspectos Técnicos y contractuales de la obra, siendo éstos, requisito indispensable para el pago de las valorizaciones por los servicios de supervisión. Este informe deberá ser presentado en original con una copia, dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes. Igualmente se presentarán informes adicionales en todas las oportunidades y plazos que sean requeridos por la Entidad, a través del Órgano competente.

- Revisar e informar sobre el adelanto directo y/o específicos para adquisición de materiales, ejecutando los cálculos y verificaciones reglamentarias para establecer los topes y procedencia o no del pedido del Contratista de obra.

- Revisar, analizar, fundamentar y opinar con relación a los Presupuestos Adicionales que el Contratista de Obra pueda presentar por concepto de ejecución de obras complementarias, presentando el informe correspondiente con la documentación sustentatoria que permita evidenciar su procedencia.

- Llevar un registro y control de las Garantías que el Contratista deposite en custodia al Gobierno Regional del Callao - REGION CALLAO, informando oportunamente a fin de que se tomen las acciones de renovación, ampliación y/o reducción y/o devolución de dichos documentos valorados.

- Coordinar con los Municipios y otras entidades (SEDAPAL, EDELNOR, TELEFÓNICA, DREC, etc.) las acciones necesarias para dar a conocer la ejecución de la obra y efectuar los trámites que sean necesarios, proponiendo los anteproyectos de Cartas u Oficios que sean necesarios para cumplir tal cometido.

- Participar en el proceso de Recepción de Obra como miembro de la Comisión de Recepción de Obra.

- Los servicios indicados se enumeran en forma nominativa, más no limitativa, pues la Supervisión está obligada a realizar todo aquello que fuese necesario para la correcta y oportuna culminación de la obra.

8.-	RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

- El Supervisor será directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

- El Supervisor será responsable de la entrega de las valorizaciones en los plazos y condiciones fijados en el Contrato de obra y la reglamentación vigente.

- Es responsabilidad de El Supervisor controlar el cumplimiento de los programas de avance de obra y exigir al contratista de obra que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

- Mantener y ejercer un control permanente sobre la vigencia de las Garantías del Contratista de obra.

- Es responsabilidad del Supervisor absolver las consultas planteadas por el contratista de obra.

- Es responsabilidad del Supervisor la elaboración y presentación oportuna de los presupuestos adicionales, así como la coordinación con el Proyectista a efecto de la presentación oportuna de las modificaciones al Expediente Técnico de Obra efectuados por el Proyectista.

- Elaborar los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que tendrán en cuenta al momento de la recepción de la obra, previa conformidad por parte del Contratista. Pues los metrados de post construcción deben formar parte del Acta de Recepción de Obra, de conformidad con la Normas Técnicas de Control Interno para el Área de Obras Públicas.

- El Supervisor dentro de los alcances del rol contractual, será legalmente responsable de los actos provenientes de la supervisión por el período de siete (07) años, en concordancia con el Art. 51º del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

9.- 	RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL SUPERVISOR

El Supervisor proporcionará el personal profesional y las instalaciones necesarias, así como los medios de transporte y comunicación, para cumplir eficientemente sus obligaciones, la organización mínima requerida es la siguiente:

#### PERSONAL PROFESIONAL

Los profesionales que conforman el personal del Supervisor, deberán acreditar en su Propuesta Técnica, el título profesional correspondiente y la experiencia necesaria para los cargos que desempeñarán en el servicio de supervisión de obra y sus nombres deberán figurar en el Contrato materia del presente proceso de selección.

Todos los profesionales asignados al servicio deberán contar como mínimo de 01 año efectivo de experiencia en la profesión respectivamente, contado a partir de la fecha de colegiación.

- Un Ingeniero Civil, Jefe de Supervisión, con residencia en la obra a tiempo completo, con una experiencia mínima de 03 años efectivos en supervisión y/o inspección de Obras (02 años en supervisión de edificaciones y de 01 años en supervisiones en general)

- Un Arquitecto o Ingeniero Civil, Asistente de Supervisión, con permanencia en obra a tiempo completo, experiencia mínima de 02 años efectivos en supervisión y/o residencia en obras de edificaciones.

- Un Ingeniero Eléctrico ó Electromecánico, con experiencia mínima de 02 años efectivos en supervisión de obras de edificaciones de su especialidad.

- Un Ingeniero Sanitario, con experiencia mínima de 02 años efectivos en supervisión de obras de edificaciones de su especialidad.

Todo el personal asignado al servicio materia de la supervisión, deberá ser con carácter de dedicación exclusiva por el tiempo y en la oportunidad señalada en la propuesta técnica.

El coordinador de obra por parte del Gobierno Regional del Callao esta facultado para hacer cumplir los plazos de permanencia del Supervisor y del personal que lo asiste, de acuerdo a su propuesta, siendo de entera responsabilidad de éste la aplicación irrestricta al incumplimiento por parte del Supervisor.

#### PERSONAL AUXILIAR Y DE SERVICIOS

- Un Auxiliar Administrativo a tiempo completo.

10.-	FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION

- Los servicios del Supervisor cubrirán el tiempo total de la ejecución de la obra y plazos reglamentarios correspondientes, hasta la suscripción del Acta Final de Recepción de Obra sin observaciones.

- El plazo de ejecución de los servicios de supervisión se computará de acuerdo a lo señalado en el numeral 6, y en concordancia con lo indicado en las Cláusulas del Contrato.

- El costo del servicio de Supervisión será pagado en forma mensual, reajustado de acuerdo a lo indicado en el Contrato.

11.- 	INFORMES MENSUALES

El Supervisor esta obligado a presentar Informes Mensuales el cual deberá entregarse indefectiblemente al quinto día útil del mes siguiente al informe respectivo:

Deberá consignar la siguiente información:

- Datos Generales de la Obra

- Desarrollo de la Obra (cometarios de los procesos constructivos y labores de la supervisión, cuaderno de obra, pruebas, controles y análisis)

- Descripción porcentual de los avances de Obra a nivel de partidas en las especialidades de Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas e Instalaciones Mecánicas.

- Avances de Obra.

12.-	DOCUMENTACION FINAL QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR

La documentación que presentará el Supervisor posteriormente a la ejecución de la obra, será la siguiente:

- Informe Final del Contrato de Obra, considerando los siguientes aspectos:

- Técnico (*)

- Memoria Descriptiva

- Diseños y Modificaciones

- Planos de Replanteo (elaborados por el Contratista y visados por el Supervisor)

- Metrados Finales

- Certificados de Ensayos y Pruebas de Laboratorio

- Económico

- Valorizaciones del Contrato principal, Reajustes, etc.

- Valorizaciones de Adicionales de Obra, Gastos Generales y otros.

- Administrativo

- Copia del contrato.

- Resolución de aprobación de Adicionales, cuando corresponda.

- Resolución de aprobación de Ampliaciones de Plazo, cuando corresponda.

- Conformidad de pagos extendida por la Oficina de Contabilidad.

- Acta de Recepción de Obra.

- Certificado de no tener conflictos laborales expedido por el Ministerio de Trabajo.

- Certificado de no adeudo de Leyes Sociales.

(*) Revisión y aprobación de documentación entregada por el Contratista

  - La presentación de la documentación final será en original y dos copias y su entrega será efectuada dentro de los 10 días naturales, contados a partir de la fecha de Recepción de la obra.

  - El supervisor presentará a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría, dentro de los 15 días siguientes de haber otorgado la conformidad de la última prestación.

Se adjunta:

- Plano de Ubicación.

- Memorias Descriptivas de todas las especialidades.