TERMINOS DE REFERENCIA-SUPERVISIÓN

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION

7 DE AGOSTO, LAS GARZAS, LA QUILLA.

1.-	OBJETIVO

Controlar y conducir la correcta elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION  7 DE AGOSTO, LAS GARZAS, LA QUILLA, enmarcado en la Normatividad vigente, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, Contrato, Bases y los  Términos de Referencia.

2.-     UBICACIÓN DE LA OBRA

La obra se localiza entre la Av. Canta Callao y la Av. Japón, colindante con el AA.HH los Lirios.

3.- MARCO LEGAL

- LEY Nº 28411,  Ley General Del Sistema De Presupuesto Publico;

- LEY Nº 27293, Ley del Sistema Nacional De Inversión Publica modificada por las Leyes Nº 28522 y 28802;

- LEY Nº 29142, Ley De Presupuesto Del Sector 0Publico 2008;

- LEY Nº 27783, Ley De Bases De La Descentralización, modificada por las Leyes Nº 27950, 28274 y 28543;

- LEY Nº 27867, Ley Orgánica De Gobiernos Regionales, modificada por las Leyes 27902, 28013, 28926, 28961 y 28968;

- LEY Nº 27613,Ley De Participación De Rentas De Aduana

- Directiva N° 004-2007-EF/68.01, Aprobada por Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01 y modificada por Resolución Directoral N° 010-2007-EF/68.01

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Contrataciones del Estado,  aprobado por D.L. Nº 1017 y D.S. N° 184-2008

- Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por D.L. N° 1017 y D.S. N° 184-2008.

4.-	CON RELACION A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y

EJECUCION DE LA OBRA

La elaboración del expediente técnico y la ejecución de la Obra, se contratarán bajo el procedimiento de Licitación Pública y modalidad de concurso oferta, donde el Postor que obtenga la Buena Pro en el Proceso de Selección, tendrá que realizar ambas actividades.

El Proyecto contempla básicamente los trabajos de movimiento de tierras para pavimentos y veredas, imprimación, carpeta asfáltica, construcción de veredas de concreto, sardineles sumergidos, señalización horizontal.

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE           		 11,700.00  M2

VEREDAS DE CONCRETO F´C=175 Kg/cm2 e=4”	    6,400.00 M2

Las áreas son referenciales, toda vez que son tomados del metrado del Perfil, los metrados reales saldrán del estudio de Ingeniería.

5.-    ALCANCES DEL SERVICIO

Corresponde a la supervisión controlar permanentemente durante el proceso de la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra, debiendo para ello suministrar totalmente los servicios de Ingeniería y el personal profesional que sea requerido.

Estos servicios comprenderán, control técnico directo y administrativo de las actividades a ejecutarse, sin exclusión de las obligaciones que corresponden a las empresas consultoras, conforme a los dispositivos legales vigentes, tales como el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por D. S. Nº 083-2004-PCM y D. S. Nº 084-2004-PCM respectivamente; Reglamento Nacional de Construcciones y las bases del proceso de selección; términos de referencia, contrato y normatividad vigente.

5.1 Alcances para el servicio de supervisión del estudio:

- Buscar la solución técnica  más conveniente, que garantice la estabilidad y durabilidad de la estructura del pavimento, en cumplimiento con lo establecido en el estudio de prefactibilidad; debiendo considerar como mínimo para su solución las  metas y montos ahí establecidos, como referencia.

- El estudio definitivo deberá contener todos los documentos necesarios que hagan posible la ejecución de la obra.

- La supervisión deberá hacer cumplir los lineamientos establecidos en los términos de referencia del consultor, con respecto al fiel cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los profesionales que elaboran el expediente técnico.

- Deberá revisar y visar el expediente técnico y presentarlo a la entidad dentro del  plazo establecido en los términos de referencia del consultor.

- Garantizar la calidad de los servicios que preste y la idoneidad del personal a su cargo.

5.2  Alcances para el Servicio de Supervisión de la Obra:

- Revisar el expediente técnico y contrastarlo con el terreno, presentando un  informe preliminar sobre los resultados de la evaluación del terreno y las acciones que se llevarán a cabo dentro de los 10 días naturales posteriores a la entrega del terreno.

- Verificar que se cumpla con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado (D.S.N° 084-2004-PCM).

- Fiscalizar, inspeccionar y controlar los trabajos en la obra, verificando constante y oportunamente con los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentación que conforma el expediente técnico.

- Aperturar el cuaderno de obra foliando y visando todas sus páginas conjuntamente con el Ingeniero residente de la obra designado por el contratista.

- Anotar en el cuaderno de obra las ocurrencias, consultas y avances diarios;  reportar mensualmente el acumulado de dichas anotaciones.

- Verificar y aprobar los trazos parciales y totales de obra, anotando las correspondientes autorizaciones en el cuaderno de obra.

- Exigir al contratista el suministro oportuno de materiales, personal, maquinarias, equipos y todos los recursos necesarios que garanticen el fiel cumplimiento de los calendarios de avance de obra y la correcta ejecución de la misma.

- Tomar muestras y efectuar los ensayos de todos los materiales a utilizar en la obra para certificar su calidad y el estricto cumplimiento de lo estipulado en el expediente técnico, como elemento comparativo de los resultados a los ensayos efectuados por el contratista.

- Exigir al contratista los resultados de los análisis de laboratorio del agua, afirmado, agregados y otros materiales, los mismos que deben estar dentro de los rangos que indican las especificaciones técnicas.

- Ejecutar el control físico, económico y contable de la obra, efectuando la medición y valoración de las partidas ejecutadas.

- Mantener la estadística general de la obra, preparar y presentar los informes mensuales y especiales de obra, los cuales deberán indicar detalladamente los avances físicos y económicos.

- Verificar y aprobar los trazos, niveles topográficos y levantamientos en general que sean necesarios para la construcción de la obra, consignando estos hechos en el Cuaderno de Obra respectivo.

- Elaborar los metrados y efectuar la valorización de avance de obra conjuntamente con el residente de la obra, incluyendo reajustes de conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento aprobados por D. S. Nº 083-2004-PCM y D. S. Nº 084-2004-PCM.

- Exigir al contratista el estricto cumplimiento de los cronogramas de ejecución de obra.

- Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo estos, requisitos indispensables para el pago de las valorizaciones por los servicios de supervisión. Este informe deberá ser presentado en original y una copia dentro de los 5 primeros días naturales de cada mes. Igualmente, se presentarán informes adicionales en todas las oportunidades y plazos que sean requeridos por el Gobierno Regional del Callao.

- Revisar e informar sobre los adelantos directos y/o específicos para adquisición de materiales, ejecutando los cálculos y verificaciones reglamentarias para establecer los topes y procedencia o no del pedido del contratista de obra.

- Fundamentar y opinar con relación a los presupuestos adicionales que se  pueda  presentar por concepto de ejecución de obras complementarias, presentando el informe correspondiente con la documentación sustentatoria que permita evidenciar su procedencia.

- Entregar las valorizaciones en los plazos y condiciones fijadas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adjudicaciones del Estado.

- Llevar un registro y control de las cartas fianzas que el contratista deposite en custodia al Gobierno Regional del Callao, informando oportunamente a fin de que se tomen las acciones de renovación, ampliación y/o reducción y/o devolución de dichos documentos valorados.

- Coordinar con los municipios y otras entidades (SEDAPAL, EDELNOR, TELEFONICA DEL PERU, etc.) las acciones necesarias para dar a conocer la ejecución de la obra y efectuar los trámites pertinentes, proponiendo los proyectos de cartas u oficios requeridos para cumplir tal cometido.

- Elaborar los metrados post construcción, de acuerdo a los trabajos realmente ejecutados, los que se tendrán en cuenta al momento de la recepción de obra, de común acuerdo con el contratista, que formarán parte del acta de recepción de obra.

- Participar en el proceso de recepción de obra como asesor del comité de recepción.

- Los servicios indicados se enumeran en forma nominativa, mas no limitativa, pues la supervisión está obligada a realizar todo aquello que fuese necesario para la correcta y oportuna culminación de la obra.

La supervisión dentro de los alcances del rol contractual, será legalmente responsable de los actos provenientes de la misma por el periodo de siete (07) años, en concordancia con el Artículo 51º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

7.-	PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El plazo contratado para la supervisión, cubrirá el tiempo de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra hasta la suscripción del acta de recepción de obra sin observaciones, los plazos utilizados durante la revisión del expediente técnico y su aprobación por parte del Gobierno Regional del Callao, no serán contabilizados como plazos contractuales de la supervisión.

EL plazo de los servicios prestados por la supervisión será de 90 días naturales, computados de la siguiente manera:

- Supervisión para la elaboración del expediente técnico, 30 días naturales.

- Supervisión para la ejecución de la obra, 60 días naturales.

El Servicio de Supervisión se computará a partir de la fecha de Inicio de la elaboración del expediente técnico hasta la recepción de la obra sin observaciones, no contabilizándose el tiempo que dure la revisión y aprobación del expediente técnico.

8.-	VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO

El valor referencial para la supervisión, es de S/. 66,410.40 (Sesenta y seis mil cuatrocientos diez con 40/100 nuevos soles), con precios al mes de abril del 2011, desagregado de la siguiente manera:

Supervisión del estudio   S/    14,868.00

Supervisión de la obra    S/.    51,542.40

9.-	FORMAS DE PAGO Y PRESENTACION DE INFORMES

El costo del Servicio será pagado de la siguiente manera:

Para la supervisión del estudio

100 % con la presentación del informe final y aprobación del expediente técnico

mediante resolución.

Para la supervisión de la obra

En valorizaciones mensuales reajustadas con los índices del INEI y

proporcionales al plazo de su contrato de acuerdo al pronunciamiento N° 206-

2007/DOP-CONSUCODE, previa presentación mensual del informe detallado

correspondiente a las ocurrencias en la obra.

10.-     PRESENTACION DE INFORMES MENSUALES PARA LA SUPERVISIÓN

DE LA OBRA

La Supervisión esta obligada a presentar informes mensuales, los cuales

deberán entregarse como máximo hasta el quinto día del mes siguiente,

debiendo contener:

- Datos generales de la obra

- Desarrollo de la obra ( procesos constructivos y labores de la Supervisión, cuaderno de obra, pruebas, controles y análisis y todo lo concerniente a la obra )

- Descripción porcentual de los avances de obra a nivel de partidas

- Avance de obra

- Fotografías del avance de Obra,  en físico y digital

11.-       PRESENTACION DE INFORME FINAL

La supervisión esta obligada a presentar un informe final, el cual se deberá

entregar posteriormente a la ejecución de la obra, debiendo contener:

A.-	TECNICO

- Memoria Descriptiva

- Diseños y Modificaciones

- Planos de replanteo en físico y en archivo digital AutoCad   versión  2000

- Metrados finales

- Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio

- Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio realizados por el contratista

- Fotografías del proceso de construcción de la obra y en archivo digital

- Cuaderno de obra

B.-	ECONOMICO

- Valorizaciones del contrato principal, reajustes, etc

- Valorizaciones de adicionales de obra, gastos generales y otros

- Control de cartas fianzas

- Ampliaciones de plazo si fuera el caso

- Multas por atraso

- Liquidación del contrato

El informe final deberá ser presentado debidamente numerado, sellado y firmado en Formato A-4 en original y dos copias de seguridad. El cual será entregado dentro de los 10 días naturales contados a partir de la fecha de recepción y conformidad de la obra sin observaciones.

La supervisión presentará al Gobierno Regional del Callao la liquidación del contrato de consultoría dentro de 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación.

12.-	RECURSOS HUMANOS Y FISICOS QUE PROPORCIONARA EL

CONSULTOR

PERSONAL PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE

TÉCNICO.

  - JEFE DEL PROYECTO. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en supervisión de obras de vialidad (considerados a partir de la obtención de la colegiatura). Con permanencia en obra a tiempo completo.

  - INGENIERO ESPECIALISTA EN DISEÑO DE VÍAS. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en supervisión de obras viales   (considerados a partir de la obtención de la colegiatura).

PERSONAL TECNICO

Auxiliar de Oficina

Auxiliar de campo

PERSONAL PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA

  - JEFE DEL PROYECTO. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en Supervisión de Obras de Vialidad (considerados a partir de la obtención de la colegiatura). Con permanencia en obra a tiempo completo.

  - INGENIERO ASISTENTE. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en Supervisión de Obras de Vialidad (considerados a partir de la obtención de la colegiatura). Con permanencia en obra a tiempo completo

  - INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en suelos y pavimentos (considerados a partir de la obtención de la colegiatura).

  - INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS. Ingeniero Civil con 01 años de experiencia profesional en costos y presupuestos (considerados a partir de la fecha de la obtención de la colegiatura).

PERSONAL TECNICO

Topógrafo

Secretaria

- Cabe indicar que el Ingeniero designado como jefe del Proyecto para la elaboración del expediente técnico, puede ser considerado también como ingeniero jefe de la supervisión, siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados en ambos casos, no se tomara en cuenta la documentación sustentatoria para la elaboración del expediente técnico, en la calificación para la supervisión de la obra.

- Los ingenieros especialistas pueden participar en la elaboración del expediente técnico y en la supervisión de la obra, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados en ambos casos.

13.-	RESOLUCION DEL CONTRATO

Las formalidades de la resolución del contrato se regirán por lo estipulado en

los Artículos  224º y 225° de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del

Estado.

La entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del

Articulo 41° de la Ley, en los caso en que el contratista:

  - Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese ha haber sido requerido para ello.

  - Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a su cargo, o.

  - Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

14.-	PENALIDADES

Las penalidades, serán de acuerdo a lo establecido en el Contrato en

Concordancia con el Artículo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones

y Adquisiciones del Estado en vigencia.

15.-	ACLARACIONES

Dentro del monto total señalado como pago, están incluidos los Impuestos de

Ley, debiendo por lo tanto el Consultor cubrir todos los gastos, que por

naturaleza estén  relacionados al total cumplimiento del Contrato.

16.-	OTROS

Cualquier caso no considerado en las cláusulas procedentes se regirá por lo

establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado en vigencia y por todas las demás Normas y Disposiciones vigentes al

respecto, según sea el caso.

17.-	ANEXOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

- Estructura del Valor Referencial del Servicio

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO

PROYECTO        	 :      Construcción de pistas y veredas en la Urbanización 7 de

Agosto, Las Quillas, Las Fresas.

UBICACIÓN		 :      Callao

FECHA			 :      Abril-2011

PLAZO			 :      30 D.N

| Descripción | Cant | Tiempo parcial | Periodo meses | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| PERSONAL TÉCNICO Ing. Civil Jefe del Proyecto Ing. Especialista en diseño de vías PERSONAL AUXILIAR Auxiliar de oficina Auxiliar de campo | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 0.50 0.50 1.00 | 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 | 5,0000.00 2,500.00 1,000.00 2,000.00 | 7,500.00 3,000.00 |
| COSTO TOTAL DIRECTO S/. 10,500.00 GASTOS GENERALES 10.00 % 1,050.00 UTULIDAD 10.00 % 1,050.00 TOTAL PARCIAL 12,600.00 IGV 18 % 2,268.00 |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL S/. 14,868.00 |  |  |  |  |  |  |

GASTOS GENERALES

SUPERVISIÓN DEL ESTUDIO

PROYECTO        	 :      Construcción de pistas y veredas en la Urbanización 7 de

Agosto, Las Quillas, Las Fresas.

UBICACIÓN		 :      Callao

FECHA			 :      Abril-2011

PLAZO			 :      30 D.N

| Descripción | Cant | Tiem Parcial | Period meses | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| UTILES DE OFICINA Útiles de escritorio Copias e impresiones SERVICIOS Movilidad Equipo de computo | Glb Glb Glb Gbl |  | 1.00 1.00 1.00 1.00 | 300.00 200.00 700.00 300.00 | 200.00 200.00 400.00 250.00 | 400.00 650.00 |
| COSTO TOTAL S/. 1,050.00 |  |  |  |  |  |  |

VALOR REFERENCIAL

SUPERVISIÓN DE LA OBRA

PROYECTO        	 :      Construcción de pistas y veredas en la Urbanización 7 de

Agosto, Las Quillas, Las Fresas.

UBICACIÓN		 :      Callao

FECHA			 :      Abril-2011

PLAZO			 :      60 D.N

| Descripción | Cant | Tiempo parcial | Periodo meses | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| PERSONAL PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA Ing. Civil Jefe del Proyecto Ing. Asistente en obra Ing. Especialista en suelos Ing. Especialista en costos Topógrafo Secretaria | 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 0.40 0.40 1.00 1.00 | 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 | 5,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00 1,200.00 | 11,000.00 10,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 2,400.00 | 29,000.00 7,400.00 |
| COSTO TOTAL DIRECTO S/. 36,400.00 GASTOS GENERALES 10 % 3,640.00 UTULIDAD 10 % 3,640.00 TOTAL PARCIAL 43,680.00 IGV 18 % 7,862.40 |  |  |  |  |  |  |
| COSTO TOTAL S/. 51,542.40 |  |  |  |  |  |  |

GASTOS GENERALES

SUPERVISION DE OBRA

PROYECTO        	 :      Construcción de pistas y veredas en la Urbanización 7 de

Agosto, Las Quillas, Las Fresas.

UBICACIÓN		 :      Callao

FECHA			 :      Abril-2011

PLAZO			 :      60 D.N

| Descripción | Cant | Tiempo Parcial | Periodo meses | Costo mensual | Monto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Parcial | Total S/. |
| UTILES DE OFICINA Papelería Copias e impresiones SERVICIOS Movilidad Equipo de computo | Glb Glb Glb Glb |  | 2.00 2.00 2.00 2.00 |  | 600.00 900.00 1,500.00 640.00 | 1,500.00 2,140.00 |
| COSTO TOTAL S/. 3,640.00 |  |  |  |  |  |  |